УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 43»

___________О.В. Питиримова

План

мероприятий по улучшению условий труда

МБДОУ «Детский сад № 43» «Теремок»
Адрес: 679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллера, 5а
Заведующий: Питиримова О. В.
Срок реализации: 2026–2027 учебный год

Пояснение к специфике учреждения

Здание детского сада построено в 1971 году — двухэтажное, более 50 лет в эксплуатации. В 6 группах воспитывается около 164 детей, из них 2 группы — логопедические (старшая и подготовительная).   охраны труда.

Климат Биробиджана — умеренный муссонный: средняя температура января (-22,°\text{C}), абсолютный минимум (-43,°\text{C}), продолжительность отопительного периода около 210 дней. Лето жаркое и влажное: до (+40,°\text{C}) в отдельные дни. Грунт промерзает до 150–200 см, что критично для состояния фундамента и инженерных коммуникаций здания.

Допустимые параметры микроклимата в ДОУ по СанПиН 1.2.3685-21: в групповых помещениях для детей до 3 лет — 22–24 °C, для детей 3–7 лет — 21–24 °C, в спальнях и спортивном/музыкальном зале — 19–21 °C. В тёплый период верхняя граница для всех помещений — не выше 28 °C.

Раздел 1. Организационные мероприятия

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пересмотреть состав комиссии по охране труда с учётом реорганизации (присоединение других ДОУ). Приказом закрепить ответственность за охрану труда до завершения реорганизации | Сентябрь 2026 | Питиримова О. В., председатель профкома | Непрерывность управления ОТ в период реорганизации |
| 1.2 | Провести аудит состояния условий труда: анализ предыдущей СОУТ, статистика микротравм, предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора | Октябрь 2026 | Комиссия по ОТ | База для адресных мер |
| 1.3 | Провести (или запланировать) СОУТ на всех рабочих местах. Учесть специфику логопедических групп (учитель-логопед) и пищеблока | В течение 2026–2027 уч. г. | Заведующий, подрядная организация | Классы условий труда, реестр вредных факторов |
| 1.4 | Актуализировать инструкции по ОТ по должностям: воспитатель, помощник воспитателя, учитель-логопед, музыкальный руководитель, повар, рабочий по обслуживанию здания, дворник | Октябрь–ноябрь 2026 | Специалист по ОТ, старший воспитатель | Соответствие реальным производственным процессам |
| 1.5 | Разработать план мероприятий по охране труда с учётом дефицита кадров (открытый поиск воспитателя) — включить меры по снижению нагрузки на действующих сотрудников | Ноябрь 2026 | Заведующий, комиссия по ОТ | Снижение перегрузки, профилактика выгорания |

Раздел 2. Подготовка здания к зимнему периоду

Здание 1971 года постройки, климат с температурами до (-43,°\text{C}) и промерзанием грунта до 200 см — зимняя готовность приоритетна.

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Опрессовать и промыть систему отопления; проверить тепловые узлы, радиаторы, запорную арматуру на обоих этажах. При необходимости заменить изношенные радиаторы (поставщик тепла — АО «ДГК») | Август–сентябрь 2026 | Завхоз, подрядчик | Бесперебойное теплоснабжение в зимний период |
| 2.2 | Утеплить входные двери, окна (уплотнение, замена изношенных уплотнителей), проверить чердачное перекрытие и подвал на теплопотери | Сентябрь 2026 | Завхоз, рабочий по зданию | Снижение теплопотерь, соблюдение температурного режима |
| 2.3 | Установить и проверить бытовые термометры во всех групповых, спальнях, музыкальном/физкультурном зале, пищеблоке. Завести журнал ежедневного контроля температуры (нормы: 21–24 °C для групп 3–7 лет, 22–24 °C для младших групп, 19–21 °C для спален) | Сентябрь 2026 | Медсестра, воспитатели | Ежедневный контроль микроклимата по СанПиН 1.2.3685-21 |
| 2.4 | Проверить систему приточной вентиляции, чистку воздуховодов и вытяжек, особенно в пищеблоке и прачечной. При отсутствии приточной вентиляции — проработать механизированный проветривание через фрамуги/форточки | Сентябрь–октябрь 2026 | Завхоз, подрядчик | Нормативный воздухообмен, снижение CO₂ и влажности |
| 2.5 | Обеспечить противоскользящие покрытия на входных группах, крыльце, ступенях. Заготовить реагенты/песок для обработки дорожек | Октябрь 2026 | Дворник, завхоз | Профилактика падений в гололёд |
| 2.6 | Проверить состояние труб водоснабжения и канализации в подвальных помещениях на предмет промерзания и протечек (поставщик — МУП «Водоканал») | Сентябрь 2026 | Завхоз | Безаварийная эксплуатация в зимний период |

Раздел 3. Летний период: жара и влажность

Биробиджан — до 49 дискомфортных по теплу дней за тёплый период, высокая влажность летом.

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Установить или проверить жалюзи/шторы/солнцезащитные плёнки на окнах южной стороны (2-й этаж, группы № 3, 5, 6) | Май 2027 | Завхоз | Снижение инсоляции, соблюдение верхней границы 28 °C |
| 3.2 | Обеспечить возможность сквозного проветривания в часы наибольшей жары; при наличии финансирования рассмотреть установку кондиционеров в групповых и пищеблоке | Май–июнь 2027 | Заведующий, завхоз | Температурный комфорт детей и персонала |
| 3.3 | Организовать питьевой режим для сотрудников (кулер/термосы в комнате отдыха) | Июнь 2027 | Завхоз | Профилактика перегрева и обезвоживания |
| 3.4 | Проверить систему отвода дождевых вод с территории, состояние ливнёвки и водоотводных канав (грунт промерзает, возможны подтопления весной) | Апрель–май 2027 | Дворник, завхоз | Сухие подходы к зданию, безопасность |

Раздел 4. Улучшение физической среды и эргономики

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проверить освещённость во всех помещениях люксметром (нормативы СанПиН 1.2.3685-21). Заменить устаревшие люминесцентные светильники на светодиодные с соответствующей цветовой температурой и минимальным коэффициентом пульсации | Октябрь–ноябрь 2026 | Завхоз, электрик | Снижение зрительного утомления |
| 4.2 | Аудит электросети здания 1971 г. (поставщик — ПАО «ДЭК»): состояние электропроводки, распределительных щитов, розеток. При необходимости — частичная замена проводки | Сентябрь–декабрь 2026 | Электрик (подрядчик) | Электробезопасность, пожаробезопасность |
| 4.3 | Проверить и закрепить мебель: шкафы, стеллажи, кровати, спортивное оборудование в музыкальном/физкультурном зале. Устранить шаткие элементы | Сентябрь 2026 | Завхоз, воспитатели | Профилактика травм от падения мебели |
| 4.4 | Оборудовать эргономичное рабочее место для учителя-логопеда (2 логопедические группы): стол, стул с регулировкой, освещение, зона для индивидуальных занятий | Октябрь 2026 | Завхоз, старший воспитатель | Снижение нагрузки на логопеда, качество коррекционной работы |
| 4.5 | Организовать или оборудовать комнату отдыха/психологической разгрузки для персонала (кресло, чайник, тишина). При отсутствии отдельного помещения — выделить зону в методическом кабинете | Ноябрь–декабрь 2026 | Заведующий, завхоз | Профилактика профессионального выгорания |

Раздел 5. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические меры

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Укомплектовать аптечки первой помощи (в каждой группе, пищеблоке, методкабинете). Назначить ответственного за контроль сроков годности — приказом | Сентябрь 2026 | Медсестра | Готовность к оказанию первой помощи |
| 5.2 | Обеспечить прохождение периодических медосмотров всеми сотрудниками, включая поступающих новых воспитателей (дефицит кадров — наём в течение года) | По графику медорганизации | Заведующий, медсестра | Допуск к работе, профилактика профзаболеваний |
| 5.3 | Обеспечить выдачу СИЗ по нормам: перчатки, фартуки для помощников воспитателя и поваров; спецобувь для рабочего по зданию и дворника (зимняя — утеплённая для климата ЕАО) | В течение года | Завхоз | Защита работников, соответствие нормам |
| 5.4 | Проверить санитарно-бытовые помещения: раздевалки, умывальные, душевая/комната гигиены. При необходимости — мелкий ремонт, установка сушилок для одежды и обуви (особенно в зимний период) | Октябрь 2026 | Завхоз | Комфорт и гигиена персонала |
| 5.5 | Обеспечить запас моющих, дезинфицирующих средств, антисептиков. Контролировать соблюдение норм расхода в группах и пищеблоке | Постоянно | Завхоз, кладовщик | Поддержание санитарного режима |

Раздел 6. Обучение, информирование и культура безопасности

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1 | Провести вводный инструктаж для всех новых сотрудников (с учётом активного найма воспитателей). Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев | Постоянно | Специалист по ОТ | Своевременное инструктирование персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Обучить сотрудников оказанию первой помощи (практический курс: ожоги, обмороки, травмы у детей и взрослых, гипотермия в зимний период) | Октябрь–ноябрь 2026 | Медсестра, приглашённый инструктор | Навыки первой помощи |
| 6.3 | Актуализировать уголок охраны труда: нормы микроклимата для ЕАО, правила работы в условиях низких температур, контакты экстренных служг Биробиджана | Сентябрь–октябрь 2026 | Специалист по ОТ | Доступность информации |
| 6.4 | Провести практическую тренировку по эвакуации с обоих этажей с участием детей и персонала (учитывая возрастной состав — от первой младшей до подготовительной группы) | Октябрь 2026, апрель 2027 | Заведующий, ответственный за ПБ | Отработка действий при ЧС |
| 6.5 | Включить в план работы мероприятия, связанные с климатическими рисками: инструктаж «Работа в условиях низких температур» для дворника и рабочего по зданию; «Профилактика теплового удара» — для всех сотрудников (июнь) | Ноябрь 2026, май 2027 | Специалист по ОТ | Учёт климатической специфики ЕАО |

Раздел 7. Управление профессиональными рисками

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Составить реестр опасностей по подразделениям: групповые ячейки (оба этажа), логопедический кабинет, пищеблок, прачечная (при наличии), территория двора | Ноябрь 2026 | Комиссия по ОТ | Прозрачность рисков |
| 7.2 | Включить в карту рисков климатические факторы: переохлаждение персонала при работе на улице (дворник, прогулки), тепловой стресс летом, скользкость покрытий | Ноябрь 2026 | Комиссия по ОТ | Адресные меры по климатическим рискам |
| 7.3 | Вести учёт микротравм и инцидентов (без оформления акта Н-1). Анализировать ежеквартально, принимать корректирующие меры | Постоянно | Специалист по ОТ | Профилактика серьёзных травм |
| 7.4 | Учесть фактор кадровой нагрузки: при работе воспитателя с превышением нормы (из-за вакансий) фиксировать переработку и обеспечивать дополнительные перерывы для отдыха | Постоянно | Заведующий, кадровик | Снижение риска травматизма на фоне усталости |

Порядок реализации и контроля

- Утверждение: план утверждается приказом заведующего Питиримовой О. В. и согласовывается с профсоюзным комитетом.

- Финансирование: мероприятия включаются в план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. С учётом реорганизации — согласовать с учредителем (Мэрия г. Биробиджана) возможность целевого финансирования работ по ремонту инженерных сетей здания 1971 г..

- Контроль: ежемесячные отчёты комиссии по ОТ на совещаниях у заведующего. Ежеквартальный анализ: температурные журналы, журнал микротравм, исполнение графика инструктажей.

- Координация с контрагентами: согласовать графики обслуживания с АО «ДГК» (теплоснабжение), ПАО «ДЭК» (электроснабжение), МУП «Водоканал»